**Ata de Reunião**

DATA: 22/09/2023

PARTICIPANTES PRESENTES: Thiago, Luis, Gabriel, Maria Eduarda, Melissa, Eric.

PARTICIPANTES AUSENTES: 0.

ASSUNTOS DISCUTIDOS E PRINCIPAIS DECISÕES:

Foi discutido o andamento da calculadora financeira (os dados pedidos, as contas e o css que foi decidido uma reformulação), a aba de login e cadastro no site (questões de validação de usuário entre outros detalhes), o dashboard (pesquisa e aprendizado de como fazer os gráficos e a integração dos dados), a organização do Trello (arrumar a estética) e o banco de dados (acrescentar tabelas necessárias para o funcionamento e acrescentar a foreign key para relação entre tabelas através do Join).

PLANO DE AÇÃO – PARA A PRÓXIMA SEMANA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O QUE FAZER** | **PRAZO DE ENTREGA** | **QUEM (RESPONSÁVEL)** |
| Reformular Calculadora Financeira | 26/09/2023 | Luis |
| Aba de login e cadastro (apenas HTML) | 25/09/2023 | Gabriel |
| Base do Site Institucional | 26/09/2023 | Thiago |
| Organização no Trello e Estética Base Dashboard | 25/09/2023 | Melissa |
| Banco de Dados (tabelas e modelação) | 26/09/2023 | Maria Eduarda |
| Diagrama de Solução | 26/09/2023 | Eric |